АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРЫГИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27 декабря  2019 г.                                                                               № 71

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по переселению до 31 декабря 2021 года граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации)

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г.
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Администрация Ярыгинского сельсовета Пристенского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту")
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирном  доме, признанным в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу  в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) (далее – план).

- 2. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Подчасову Галину Васильевну.

- 3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Ярыгинского сельсовета

Пристенского района Курской области                         И.В.Мишустин

- Утвержден

постановлением

Администрации Ярыгинского сельсовета

Пристенского района Курской области

от 27.12. 2019 г. №71

План организационных мероприятий на территории Курской области, в связи с переселением граждан из аварийного жилищного фонда

соц

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственное лицо | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и утверждение муниципальной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | до 15.12.2020 | Глава Ярыгинского сельсовета И.В.Мишустин |  |
|  | Принятие муниципального правового акта о бюджете муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, предусматривающее необходимые источники финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда | до 20.12.2020 | Глава Ярыгинского сельсовета И.В.Мишустин |  |
|  | Заключение муниципального контракта на приобретение жилых помещений | до 15.07.2021 | Глава Ярыгинского сельсовета И.В.Мишустин |  |
|  | Заключение договоров мены найма с гражданами, переселяемыми из аварийного жилищного фонда | до 30.12.2021 | Глава Ярыгинского сельсовета И.В.Мишустин |  |
|  | Снос аварийных домов | до 31.12.2023 |  |  |